
新城快线护坡坍塌方应急抢险治理工程

磋
商
文
件
项目编号：445302-202010-160001-0030  
广东晓君招标采购代理有限公司
2020年11月
目   录
第一部分:报价邀请函………………………………………………1-1
第二部分:报价人须知………………………………………………2-1
第三部分:用户需求书………………………………………………3-1
第四部分:合同条款…………………………………………………4-1
第五部分:报价文件格式……………………………………………5-1

第一部分
磋 商 邀 请 函
磋 商 邀 请 函
广东晓君招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受云浮市云城区城市管理和综合执法局（以下简称“采购人”）的委托，对新城快线护坡坍塌方应急抢险治理工程（编号：445302-202010-160001-0030）进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。
一、磋商项目的名称、预算金额、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质
1、项目名称：新城快线护坡坍塌方应急抢险治理工程。
2、预算金额：￥1,621,481.01元。

3、项目内容及数量：详见用户需求书。

4、用途：详见用户需求书。

5、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)： 

5.1.产品详细技术参数及执行标准、规格及主要配件详见磋商文件中的《用户需求书》；
5.2.本项目采购本国工程；
5.3.本项目属于政府采购项目；
5.4.监管部门：云浮市云城区财政局；
5.5.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）。
报价人应对项目内所有内容进行投标，不允许只对项目部分内容进行投标。
二、合格报价人资格条件
1.报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有 从事本项目的经营范围和能力； 
2.报价人未被列入“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn)以下任意记 录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采 购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)“政 府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；【说明： ①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站 （ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)查询 结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档； ③如相关失信记录已失效，报价人须提供相关证明资料。】 
3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应 商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按磋商文件第五部分格式要求提供 《报价人资格声明函》）； 
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同 一合同项下的政府采购活动（按磋商文件第五部分格式要求提供《报价人资格声 明函》）； 
5.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 

6.具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级或以上资质（有效期内，提供相关证明文件复印件并加盖公章）；

7.具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证（有效期内，提供相关证明文件复印件并加盖公章）；
8.本项目不接受联合体投标。
符合以上要求的供应商，磋商小组以公开报名的方式确定其报价资格。
三、项目报名时间、地点、方式及磋商文件的获取方式
1、报名时间：2020年11月10日至2020年11月16日08：30-11:30；14:30-17：30（工作时间）。
2、获取磋商文件地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼
3、获取磋商文件方式：供应商自行到相关网站下载。

4、供应商需现场报名，报名时须提交如下资料：
4.1企业法人营业执照复印件(提供统一社会信用代码的营业执照）；
4.2法定代表人、被授权人身份证复印件、法定代表人资格证明书原件、法定代表人委托授权书原

件；

4.3具有建设行政主管部门核发的有效的《安全生产许可证》（有效期内，提供相关证明文件复印件并加盖公章）；
4.4具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级或以上资质（有效期内，提供相关证明文件复印件并加盖公章）；
4.5报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，报价人须提供相关证明资料。】
4.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同 一合同项下的政府采购活动（按磋商文件第五部分格式要求提供《报价人资格声明函》）；
4.7 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按磋商文件第五部分格式要求提供《报价人资格声明函》）；
以上提交的资料均需盖公章，采购代理机构只接受提供完整报名资料供应商的报名。

5、售价（元）：人民币 200 元（售后不退）；

（备注：供应商获取了本磋商文件并非意味着满足了合格、有效报价人的基本条件，一切均以评标委员会共同评定确认的结果为准，以上资料须放入报价文件中。）
四、报价截止时间、磋商时间及地点

1、递交报价文件时间：2020年11月20日下午14：30-15：00（北京时间）

2、报价截止时间：2020年11月20日下午15：00（北京时间）

3、磋商时间： 2020年11月20日下午15：00（北京时间）

4、磋商地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼
5、请各报价人授权代表务必到场参与磋商。

五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：云浮市云城区城市管理和综合执法局
采购人地址：云浮市云城区城市管理和综合执法局 

2、采购代理机构名称：广东晓君招标采购代理有限公司

采购代理机构地点：广东省云浮市云城区城中路110号三楼
采购代理机构联系人：李小姐

采购代理机构联系电话： 0766-8399669

采购代理机构传真： 0766-8399669 

六、 采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：廖先生 

采购项目联系人电话：13824656886
七、磋商文件公示

    本项目磋商文件在广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、云浮市公共资源交易网（http://ggzy.yunfu.gov.cn）等网站进行公示，由报价人自行下载，公示期为自磋商文件公告之日后三个工作日。

八、供应商注册登记提示

根据广东省财政厅政府采购监管处《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》的要求，为保证采购工作顺利进行，参加采购活动的供应商，应在报名前通过广东省政府采购网([image: image1.png]


www.gdgpo.gov.cn)和云浮市公共资源交易网（[image: image2.png]


http://ggzy.yunfu.gov.cn）注册登记（相关事宜详见广东省政府采购网《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》和云浮市公共资源交易网《关于邀请有关企业或个人在云浮市公共资源交易网交易主体信用信息录入的通知》）。 
广东晓君招标采购代理有限公司
2020年11月09日
第二部分
报 价 人 须 知
一、说明
适用范围
1.1   本次代理招标采购的工程项目，属政府采购项目。
1.2   资金来源：财政资金。
定义
“采购人”指本采购项目的委托人。
“采购代理机构”指广东晓君招标采购代理有限公司。
“报价人”指向采购代理机构提交报价文件并参与磋商的法人。
“成交人” 指经法定程序确定并授予合同的报价人。
“货物”指报价人按磋商文件的规定，须向采购人提供的一切产品、物品及其它材料等。
“服务”指报价人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。
 磋商文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和磋商文件中规定的电子文件。
合格的报价人
3.1 报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力； 
3.2报价人未被列入“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn)以下任意记 录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采 购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)“政 府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；【说明： ①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站 （ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)查询 结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档； ③如相关失信记录已失效，报价人须提供相关证明资料。】 
3.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按磋商文件第五部分格式要求提供 《报价人资格声明函》）； 
3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同 一合同项下的政府采购活动（按磋商文件第五部分格式要求提供《报价人资格声 明函》）； 
3.5符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

3.5.1提供企业法人营业执照（三证合一证明）复印件；

3.5.2 提供2018年、2019年经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，

提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）；

3.5.3 提供2020年4月至今（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不

需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；

3.5.4提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料；

3.5.5提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
3.6具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级或以上资质（有效期内，提供相关证明文件复印件并加盖公章）；

3.7具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证（有效期内，提供相关证明文件复印件并加盖公章）；

3.8本项目不接受联合体投标。

二、磋商文件
1     磋商文件的组成
磋商文件包括以下部分：
磋商邀请函；
报价须知；
用户需求书；
合同条款；
报价文件格式。
2     磋商文件的澄清
采购代理机构负责对磋商文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答报价人提出的疑问及问题。需要澄清和回答的疑问和问题应以书面形式按本文件规定的联系方式和地址送达采购代理机构。采购代理机构将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复, 并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给本项目的报价人。该澄清答复将视为本文件的组成部分。
3     磋商文件的补充和修改
3．1   根据项目的需要,采购代理机构可对磋商文件进行修改和变更。
3．2   磋商文件的修改将以书面的形式于报价递交截止时间前通知本磋商文件的所有收受人。该修改文件将构成磋商文件的一部分。报价人应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。
3．3   考虑到该修改和变更的影响，采购人和采购代理机构可决定推迟报价递交截止时间。
3．4   在磋商过程中,磋商文件内容如有实质性的变更,磋商小组应以书面形式通知所有参与磋商的报价人。若报价人对此类实质性变更不予接受,可以要求退出磋商,否则将被视为接受此变更并受其约束。
三、报价文件
1     报价文件的编写
报价人应仔细阅读磋商文件的所有内容，并按其规定的内容和格式，提交完整的报价文件。
报价文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用中华人民国法定计量单位。（除非磋商文件中另有规定）
报价人应按磋商文件要求的报价范围进行报价。
报价人应以人民币报价。若由单价计算得出的总价与报价总价不一致，以单价计算得出的总价作为报价总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。
2     报价文件的构成及要求
2．1    报价部分（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；
2．2    商务响应文件（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；
2．3    服务方案响应文件（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；
2．4    报价人认为需加以说明的其他内容；
2．5    报价人报价的内容与磋商文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，报价人都应按附件的格式如实填写技术规格偏离表和商务条款偏离表。
2．6    报价人应按报价文件格式的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。
3     报价文件的签署、装订和密封
报价文件正本一套、副本叁套、内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准（正本每一页须加盖公章）。报价文件正本，磋商文件中已明示需盖章签名处，均须由报价人加盖报价人公章，并经报价人法定代表人或其授权代表签字，并需将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在报价文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由报价人盖章才有效。
报价人应同时提交与报价文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（以U盘形式，word文档格式）并附在报价文件正本里，文件格式要求采用《报价资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。不按以上要求递交的，采购代理机构概不接受。
报价文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，磋商文件中已明示需盖章签名处，均须由报价人加盖报价人公章，并经报价人法定代表人或其授权代表签名。授权代表须将以书面形式出具的“授权委托书”附在报价文件中。
报价文件的正本，磋商文件中已明示需盖章签名处，均须由报价人加盖报价人公章，并经报价人法定代表人或其授权代表签名。如果《报价资料表》允许报价人为联合体，联合体在签署报价文件时应在报价人名称后面注明“联合体”字样。
报价文件副本可采用报价文件的正本复印而成，A4纸装订成册。
没有按照要求递交报价文件及传真和电传的报价文件将被拒绝。 
报价人应将报价文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，封套须加盖公章且在封套上标明“正本”“副本”字样。
封套均应按以下要求标记：
	（正本/副本）
于“      年     月     日     时    分”之前不准启封（即磋商截止时间）
项目名称：新城快线护坡坍塌方应急抢险治理工程   
收件人名称：广东晓君招标采购代理有限公司          
项目编号：445302-202010-160001-0030 
报价人名称：                                  
报价人地址：                                  邮政编码：
报价人代表：                                  联系电话：


封套均应写明报价人名称和地址，以便如果其报价文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。
如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。
3.11  报价文件未按本须知的要求密封、签署和加写标记，将会导致符合性审查不通过。
3.12  本磋商文件所指“公章”，均指加盖投标人“鲜章”（不包含电子章）。
4     报价有效期
从报价递交截止时间起，报价有效期为90天。在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求报价人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式表示。报价人可以拒绝上述要求而其报价保证金不会被没收，同意延期的报价人原报价有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。
5     报价保证金
5.1    本项目的报价保证金金额为人民币叁万元整（¥30,000.00元）。报价保证金是报价文件的组成部分。
5.2
报价保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因报价人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因报价人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收报价人的报价保证金。
5.3
报价保证金可以采用电汇、银行转帐形式提交：
(1) 通过电汇、银行转账形式递交保证金，由报价人对公帐户转入如下账户（交款时报价人向银行提供采购项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据）。
保证金账号：

收款人：广东晓君招标采购代理有限公司
账号：80020000008889127
开户银行：云浮市云城区农村信用合作联社安塘信用社

财务联系人：黄小姐
财务联系电话：0766-8399668

[递交报价保证金请注明：采购项目编号445302-202010-160001-0030 ]
（2）保证金的提交时间要求：由报价人对公账户直接存入采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的报价保证金。递交报价文件时报价保证金须已到账，以代理机构查询结果为准。报价保证金交纳凭据须按磋商文件第五部分《报价文件要求》格式提供。为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，我司希望购买了磋商文件而决定不参加本次投标的报价人，在报价文件递交截止时间的1日前，按《投标邀请》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢！
（3）报价保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8399669)，并注明采购项目编号，以方便统计之用。
5.4
未成交报价人的报价保证金，将按本须知规定的报价有效期满后三十（30）天内或在发出《成交结果通知书》之日起5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。
5.5
成交报价人的报价保证金的退还必须同时满足以下要求：
（1）
成交报价人按本须知的规定签订了成交合同；
（2）
成交报价人按本须知的规定支付了成交服务费。
5.6
下列任何一种情况发生时，报价保证金将被没收：
（1）
报价人在磋商文件规定的报价有效期内撤回其报价；
（2）
成交报价人在规定期限内未能根据报价须知的规定签订合同。
6     报价文件的递交和撤回
报价人应按竞争性磋商邀请函中规定的时间和地点于报价递交截止时间之前递交报价文件。迟于报价递交截止时间递交的报价文件将被视为无效。
磋商期间应磋商小组的要求所作的报价修改和最后报价应在磋商小组规定的时间内递交。
（2）  在报价递交截止时间前报价人可以撤回报价，但在报价递交截止时间之后不允许撤回报价。
四、磋商及评审
1
磋商小组
1.1
本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由3人或以上单数组成。
1.2
磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。
1.3
磋商小组依法根据磋商文件的规定与报价人进行磋商及对最终形成的报价文件和最终磋商结果进行详细评审,并据此推荐成交候选人。
2    磋商程序
磋商小组将以随机抽签的形式对在本须知规定的时间内递交报价文件的报价人进行磋商排序。
磋商小组将在按磋商排序的顺序逐一与报价人分别就技术、商务和价格进行相同轮次（一个或多个回合）磋商，并形成磋商纪要文件。磋商目的在于澄清报价、明确需求，使所有报价人的响应具有可比性。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他报价人的技术资料、报价和其他信息。
在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的报价人。
最后报价：报价人应在磋商小组规定的时间内统一密封提交最后报价（最后报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。
（1）  磋商过程对用户需求（包括规格、数量和服务等涉及价格变动因素）没有作出改变的，报价人的后次报价不得高于其前次报价；
（2）  若报价人的后次报价高于其前次报价的，磋商小组有权确定其报价为无效报价；
磋商的内容包括但不限于：商务条件、技术规格、产品质量、验收、合同执行计划、相关服务、质量保证、采购人配合等内容。
技术商务磋商的时间及地点(见磋商邀请函)。
在磋商过程中，报价人提交的响应文件、澄清文件、最后报价文件等，由报价人法人代表或授权代表当场签字后生效，报价人应受其约束。
3    评审
磋商小组将只对确定为实质上响应磋商文件要求的报价、澄清和最后报价等内容进行详细评审。
实质上没有响应磋商文件要求的报价文件将被视为无效报价。
磋商小组将按磋商文件规定的原则进行评审。
4    评审办法
4.1
评审原则
（1）  本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的磋商小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据国家部委和地方采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。
（2）  本次竞争性磋商采购的评审采用综合评分法。本次评审是以磋商文件，最终形成的报价文件和磋商承诺文件和最后报价为依据，在需求明确的基础上，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交报价人。
（3）  参加磋商工作的所有人员应遵守国家部委和地方采购的有关规定，严格保密，确保竞争性磋商工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预磋商小组的正常工作。
4.2
磋商评审程序和评审方法
 评标委员会根据“报价文件初步评审表”对报价文件的资格性和符合性进行评审，不能通过
       资格性审查的报价人，无需进行符合性审查，只有对“报价文件初步评审表”所列各项作出
       实质性响应的报价文件才能通过初步评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的投
       标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的报价人有资格进入下一阶段的评审，否
       则将被淘汰。
（2）  按照磋商评审程序的规定，磋商小组首先阅读报价人的报价文件，据此与报价人进行技术、商务、价格的澄清、修正和磋商，磋商中发现报价人的报价文件资料不齐或欠缺时,准许其在规定时间内补足相应资料，如不能补足，该报价则将会由于不符合磋商的基本要求而被拒绝。本项目磋商如无特殊情况，磋商小组要求报价人进行二轮报价，即在磋商后的第二次报价为最后报价。根据财库[2015]124号，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动继续进行，即提交最后报价的供应商可以为2家。
（3）  综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组成员分别就各个报价人的服务状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该报价人的技术商务评分。然后，评出磋商报价得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。本项目推荐3名成交候选供应商，综合得分最高的响应供应商为第一成交候选供应商，综合得分次高的响应供应商为第二成交候选供应商，综合得分第三高的响应供应商为第三成交候选供应商。综合得分相同，名次按最后报价由低到高顺序排列；综合得分相同，且最后报价相同的，名次按技术评分由高到低顺序排列；如以上都相同的，名次由磋商小组采取随机抽取的方式确定。
4.3   服务商务和价格的评审：
1．服务商务评分：服务商务评分各单项所占权重详见附表《服务商务打分表》；（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字。）
2．价格评分：取满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分10分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=磋商基准价/最后磋商报价×10
如此类推，算出所有报价人的价格评分。（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字。）

投标报价以“1-投标下浮率”进行价格评分的计算。

4.4价格扣除：

根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181

号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予C1的扣除（C1的取值范围为6%），用扣除后的价格参与评审(即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1)；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。

2） 对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联
合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条的规定的为准。

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）
应当同时符合以下条件：
①符合中小企业划分标准； 
②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。
本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

4）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

5）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6）监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受上述促进中小企业发展评审价格扣除政策。

7）根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五部分报价文件格式），视同小型、微型企业，享受上述促进中小企业发展评审价格扣除政策。

8）报价人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

9）参加企业采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分报价文件格式）。

10）评审价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评审价。
4.5 服务商务及价格权重分配
	评分项目
	服务商务评分（F1）
	价格评分(F2)

	权    重
	90%
	10%


评标总得分=F1＋F2

F1、F2分别为技术商务得分、价格得分
4.6
推荐成交报价人
推荐成交候选报价人名单：本项目推荐3名成交候选供应商。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的响应供应商为第一成交候选供应商，综合得分次高的响应供应商为第二成交候选供应商，综合得分第三高的响应供应商为第三成交候选供应商。综合得分相同，名次按最后报价由低到高顺序排列；综合得分相同，且最后报价相同的，名次按技术评分由高到低顺序排列；如以上都相同的，名次由磋商小组采取随机抽取的方式确定。
4.7
评审报告
磋商小组依据评审结果出具评审报告。
4.8
磋商、评审过程的保密性。
接受报价后，直至成交报价人与买方签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与磋商评审无关的其他人透露。
从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与磋商评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。
4.9
接受和拒绝任何或所有报价的权利。
代理采购机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。
4.10
变更服务方案的权利。
在竞争性磋商过程中，采购人有权变更服务方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。
五、成交报价人及成交服务费
5.1   成交报价人的确定
（1） 根据磋商小组评审结果，采购人依法确定成交报价人。
5.2   成交结果公告
（1） 采购代理机构将在①中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；②云浮市政府采购系统 (yunfu.gdgpo.com)；③广东晓君招标采购代理有限公司 (www.gdxjzbdl.com)；④云浮市公共资源交易网（ggzy.yunfu.gov.cn）(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)公告内容包括磋商项目名称、成交报价人名单、采购人名称和电话。
5.3   质疑和投诉
（1） 供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，现场以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
（2）  质疑书必须由报价人法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章，质疑书由参加本采购项目的全权代表签署本人姓名，须附有法定代表人的授权委托书（授权委托书须载明委托的具体权限和事项）。

（3）  质疑人提交质疑书为一式四份，主要内容须包括：（1）质疑人全称、地址、邮政编码等；（2）被质疑采购项目的名称和编号；（3）被质疑人及与质疑事项有关的当事人的自然人姓名或者法人、其他组织的名称；（4）质疑事项所依据的具体事实和理由、相关证据材料以及明确的请求；（5）有效联系人和联系电话；（6）提起质疑的日期。

（4）  质疑文件提交方式：由自然人本人或法定代表人或者营业执照等注册登记证书上的负责人携带营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件及身份证明原件到现场提交[自然人本人或法定代表人或者负责人不能到达现场的，可以委托他人到现场代交，但必须出具营业执照等注册登记证书原件、质疑函原件、法人资格证明书原件及授权委托书原件，明确委托事宜。同时被委托人须携带身份证明原件及合法有效的工作证明原件（指在委托人单位任职的第三方证明材料）]。 

（5）  质疑处理根据“谁主张、谁举证”的原则，对于政府采购代理机构对有关质疑事项不具有法定调查、认定权限的，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给政府采购代理机构；质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑人须提供信息来源或有效证据，否则认定为无效质疑事项。

（6）  政府采购代理机构处理质疑事项原则上采取书面审查的办法。政府采购代理机构认为有必要时，可以进行调查取证，也可以组织质疑人和被质疑人当面进行质证，对政府采购代理机构进行调查的质疑事项，质疑人、被质疑人等应当如实反映情况，并提供政府采购代理机构所需要的相关材料。

（7）  质疑人拒绝配合政府采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

（8）  质疑人已经参与了本采购项目的谈判活动，又对磋商文件内容提出质疑的，政府采购代理机构可视为质疑已超过有效期，将依法不予受理。

（9）  质疑人必须对质疑或投诉内容的真实性承担法律责任。捏造事实或虚假及恶意质疑的，政府采购代理机构可提请同级政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。
        报价人对评审结果进行质疑或投诉的，可根据有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

（10） 采购人或采购代理机构应在收到报价人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东晓君招标采购代理有限公司
地  址：广东省云浮市云城区城中路110号三楼
电  话：0766-8399669
传  真：0766-8399669
邮  编：527300
联系人：李小姐
附：《质疑函》范本格式
	质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：____________________________                                                                    

地址：                                           邮    编：________________                                                                        

联系人：                                         联系电话：________________                                                  

授权代表：______________________________                                                                         

联系电话：______________________________                                                                          

地址：                                            邮   编：________________                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：________________________                                                              

质疑项目的编号：                                  包   号：________________                                      

采购人名称：____________________________                                                                     

询价文件获取日期：______________________                      
三、质疑事项具体内容
质疑事项1                                        

事实依据：____________________________________________________________________________
法律依据：____________________________________________________________________________

质疑事项2

事实依据：____________________________________________________________________________

法律依据：____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________                                                                                  

法定代表人签字(公章)：                   授权代表签字(公章)：_________________
公章：___________________                             

日期：___________________                      

证据目录清单
序号

证据名称

证据来源

证明对象

1

2

......




（11）  报价人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的报价人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。
政府采购监督管理机构名称：云浮市城区财政局政府采购管理股

地  址：云浮

 HYPERLINK "http://map.mapbar.com/a_yunfu_yuncheng_map/" \o "云浮市云城区地图" \t "https://poi.mapbar.com/yunfu/_blank" 云城区广东省解放中路38号
电  话：0766-8822575
邮  编：527300
5.4   成交通知书及中标通知书
中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向采购人发出《成交通知书》；采购人收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。
《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。
采购代理机构在向中标供应商发出《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。
5.5   签订合同
成交报价人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》规定的时间内，派遣其授权代表与采购人签署合同。
合同的组成基于但不限于以下部分：
a.《合同书》；
b. 磋商文件及其澄清、补充文件；
c. 成交报价人的报价文件及其澄清、补充文件；
d.《中标通知书》。
5.6  成交服务费
（1）采购人在领取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准按国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

	费率
中标金额（万元）
	工程招标

	100以下
	1.0%

	100-500
	0.7%


 (2)成交服务费以人民币支付。
(3)成交服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。
(4)成交服务费不在报价中单列。
(5)采购人如果不按规定交纳成交服务费，采购代理机构将在成交人的报价保证金中抵扣服务费。
六、保密约定
1） 在磋商采购的全过程中，双方人员都应自觉遵守保密约定，以维护招标采购工作的公正、公平，保证招标采购工作的正常进行和完成；
2） 招标期间，各方不得向无关人员，尤其是向供应商透露招标工作的内部秘密，如：报价人的名称、数量、以及与招标投标有关的重要情况；
3） 开标前采购人向采购代理机构索要已获取磋商文件的潜在报价人的名称、数量、联系方式或者其它可能与公平竞争有关的招标投标文情况（资料），采购人必须以书面形式索要并具体列出索要的文件清单，采购代理机构同意提供的，采购人要写出有效的收条并严格履行法定的保密义务；
4）任何一方不应私自与报价人就本投标内容进行单方接触或谈判。因工作需要或业务目的的任何对外活动均应事前、事后互相知会与沟通情况，以使工作协调；
 5）凡因单方泄露情况而导致工作不能顺利进行或无法进行，均视为对项目和对方利益的侵害，责任应由泄密方承担。
七、磋商文件的解释权
7.1   本磋商文件的解释权归广东晓君招标采购代理有限公司所有。 

新城快线护坡坍塌方应急抢险治理工程（编号：445302-202010-160001-0030 ）初步评审细则表
                            评委签名：____________

	                                                       报价单位

评审内容           
	
	
	
	

	资格性审查
	与公告中合格报价人资格条件要求一致
	
	
	
	

	不能通过资格性审查的报价人，不需进行以下内容的审查。

	符合性审查
	投标保证金已足额递交
	
	
	
	

	
	报价文件完整、符合磋商文件规定的密封、签署、盖章
	
	
	
	

	
	投标价格是固定唯一的
	
	
	
	

	
	不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而报价人不能合理说明的情况
	
	
	
	

	
	投标有效期为90天
	
	
	
	

	
	投标报价没有超出预算（预算金额：￥1,621,481.01元）
	
	
	
	

	
	商务没有重大偏离或保留
	
	
	
	

	
	没有其它未实质性响应磋商文件的要求
	
	
	
	

	结         论
	
	
	
	


1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”
2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。
新城快线护坡坍塌方应急抢险治理工程（编号：445302-202010-160001-0030 ）服务商务打分表

                                                                 评委签名：____________
	                                                                                                 报价单位

评审内容
	分值
	

	标书的制作情况
	报价文件按磋商文件规定的有目录、编页码，书面整洁无涂改，没有缺漏项等进行综合横向对比：

优：目录编页码对应全部准确，书面整洁无涂改，没有缺漏项的得4分；

良：目录编页码对应基本准确，书面整洁少量涂改，没有缺漏项的得2分；

中：目录编页码对应不准确，书面不整洁，有缺漏项的得1分；

差：没有目录编页码的得0分。
	4
	

	项目实施方案及 整体运作流程
	报价人对本项目需求的理解透彻深入，对本项目所提出的合理 性建设意见与建议合理可行，项目重点，难点分析准确到位，得 10 分；

 报价人对本项目需求的理解较透彻，对本项目所提出的合理性 建设意见与建议比较合理，项目重点，难点分析较准确到位，得 7 分； 
报价人对本项目需求的理解较差，对本项目所提出的合理性建 设意见与建议不合理，项目重点，难点分析不到位，得 3 分；
无或不提供不得分。
	10
	

	质量保证措施
	报价人对本项目质量保障承诺完整、具体、有针对性且措施齐全、保障得力，得 10 分；

报价人对本项目服务承诺一般且有基本的保障措施，得 7 分； 

报价人对本项目无任何服务承诺且无质量保障措施计划，得 3 分；

无或不提供不得分。
	10
	

	应急方案
	针对本项目的管理方案，提出合理、可行的特色服务方案，突发事 件的处理措施和应急预案最详细，得 10 分；

 针对本项目的管理方案、特色服务条款，突发事件的处理措施和应 急预案一般，得 7 分；

针对本项目的管理方案、特色服务条款，突发事件的处理措施和应 急预案较差，得 3 分；

无或不提供不得分。
	10
	

	安全、文明施工 方案
	磋商小组以科学、合理、严谨和可操作为原则，根据各报价人的提供安全、文明施工方案的可操作性、针对性进行综合评审： 
1、方案非常详细、具体，可行性强，得 10 分； 
2、方案比较详细、具体，可行性较强，得 7 分； 
3、方案详细程度一般，可行性一般，得 3 分； 
4、方案笼统简单，可行性差，得 1 分； 
5、未提供对应方案的不得分。
	10
	

	项目进度保证措 施
	对项目进度计划和相应保证措施的综合评价： 
1、项目进度计划符合或优于项目要求，相应保证措施全面，9 分； 
2、项目进度计划符合项目要求，相应保证措施一般，5 分； 
3、项目进度计划不符合项目要求，相应保证措施不全面，2 分； 
4、无或不提供不得分。
	9
	

	拟投入人员实力
	1.项目负责人具备市政专业二级或以上注册建造师资格并已取得安全生产考核合格证书B证（广东省外报价人的项目负责人必须具备一级注册建造师资格）的得6分；

2.项目技术负责人具备市政工程相关专业中级或以上职称的得5分；

3.项目团队成员（除项目负责人和项目技术负责人外）具备专职安全员（提供安全生产考核合格证书（C证）），施工员，质量（检）员，材料员，机管（械）员的每提供1个得1分，满分5分；

（以上人员须同时提供相关有效证书复印件并加盖报价人公章，不提供不得分）。
	16
	

	企业荣誉
	报价人获得“诚信经营示范单位”证书的得5分（提供有效期内的相关证明文件复印件并加盖公章）。
	5
	

	业绩
	投标人提供2017年至今工程业绩一个得4分、两个得8分、三个得12分、四个得16分。（提供合同复印件并加盖公章）。
	16
	

	合            计 
	90
	


注：1、评委按分项的规定分数范围内给各报价人进行打分，并统计总分。

第三部分
用 户 需 求 书
注：磋商文件中，加★项是实质性响应要求。报价人要特别加以注意，必须对此回答并完

全满足这些要求。否则若有一项“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。
一、项目概况

项目名称：新城快线护坡坍塌方应急抢险治理工程
项目预算金额：￥1,621,481.01元

项目地点：新城快线秀坑隧道前（庙咀附近）

项目规模及建设内容：该项目工程总抢险维修面积1500平方米。建设内容包括一是新建路肩260平方米；二是凿除旧路肩125平方米；三是维修排水渠37米；四是修复挡土墙755立方米；五是修复护坡370立方米；六是清坍塌土方469立方米；七是修复波形梁护栏26米，八是钢管混凝土桩基153立方米。
项目建设工期：自合同生效之日起60天内完成。（开工日期由合同生效之日起算，以工程竣工验收通过的日期作为实际竣工日，因采购人原因及不可抗力的原因造成工期延误且得到双方认可的，工期相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。）

质量要求：符合国家现行施工验收规范，达合格工程标准。 

质保期：质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。工程的保修按《建设工程质量管理条例》规定执行。
二、承包范围与方式

1.以下给出的承包范围和说明描述只是概括，不应认为是全面的、无缺的，供应商应全面清单等其他文件，去完全了解本工程的实际范围、实际施工现场状况和相关施工应对措施，竣工后，按实际施工数量及工作内容结算。

2.施工要求：

2.1.为把好工程质量、安全、进度关，确保工程质量，要求委派一名项目负责人及项目管理组，对工程的质量、安全、进度和成本，实行高效率、有计划的组织、协调和管理。建立健全的施工组织管理机构，实现“精心管理、精心施工”。

2.2.施工要点如下：

（1）采用先进的施工技术；

（2）投入现代化的施工机械设备；

（3）合理的施工方案和先进的施工组织。

2.3.各系统设备在正常运行：

（1）施工时不能因各种原因影响正常的运行。如确实影响，要先协调好，并做出方案交采购人批准后，才能在批准的时间内按批准的方案施工。

（2）文明施工，杜绝野蛮行为，以免造成事故。

2.4.中标人应充分考虑施工条件限制而采取的施工措施，相应的夜间施工措施费，非正常时间段安排的施工措施费，相关施工协调产生的费用一并考虑在投标报价中。不能以对现场不熟悉，不了解为理由增加工程施工费用。

2.5.施工如造成对装饰工程的损坏，中标人应按原样进行修复，相关费用应在投标报价中一并考虑，采购人不再增加由于中标人施工造成的装饰装修损坏产生的费用。

2.6施工人员在每个区域进行施工前，应与建设单位、使用单位提前做好沟通与协调，在规定的时间段进场施工及离场。在离场前应将施工现场的卫生搞干净。

3.本项目承包方式及范围：中标人根据采购人提供的图纸资料并按磋商文件要求进行工程量清单范围内综合单价包干，包工包料、包工期、包质量、包安全、包调试、包验收，不允许转包和违法分包，并保证工程质量符合国家施工验收规范标准，确保安全生产文明施工，按工期完成。

三、投标报价要求
以招标控制价(即采购预算)为基础，由报价人采用自主报价及报下浮率的形式报价：

响应报价总价=招标控制价(即采购预算)×(1-响应报价下浮率)。

有效报价下浮率范围为:0-100%(含界值)，以百分比为单位，按四舍五入原则保留 小数点后 2 位小数。
项目清单应按现行规范进行编制，为报价文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分。
项目清单应与报价须知、工程规范和图纸一起使用。
报价文件中应注明报价人所选用的材料设备的产地、生产厂家、品牌、规格、型号、等级、单价等。如非采购人原因确需更换，由采购人确定，且价格不予调整。

报价人报价按现行规定执行；材料价格按照按云浮市造价管理站的同期《广东省地区建设工程常用材料综合价格》计算（现场签证确认日为同期），《广东省地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，由采购人在磋商文件中依法确定计价方式。若出现新增及材差没有的项目的工程项目的，则根据设计要求，经采购人、监理工程师、承建商共同确定材料/设备的选型，并通过市场询价确定其价格。方能招标、施工。
四、验收要求

工程竣工验收应按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）向建设（采购人）单位提供竣工图及有关技术档案资料。
五、售后服务及其他

1.质保期：质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。工程的保修按《建设工程质量管理条例》规定执行。

2.质量保修责任：

2.1属于保修范围的项目，中标人应在接到采购人通知后的7天内派人保修。中标人未能在规定时间内派人保修的，采购人可自行或委托第三方保修。

2.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

2.3在国家规定的合理使用期限内，中标人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，中标人应立即实施保修。

2.4质量保修完成后，由采购人组织验收。

2.5质量保修等费用，由责任方承担。

保修要求：中标人在提交竣工验收报告时，应出具质量保修书。质量保修书中应当明确工程的保修范围，保修期限和保修责任等。
付款方式

结算方式：本工程采用固定单价合同，工程量按实结算（工程量以中标人完成合同工程应予计量的实际发生工程量）。本项目的结算金额不得超过财政审核建安费，最终以财政部门审定为准。

由采购人按下列程序付款：
预付款:签订合同且在中标供应商进场开工后10个工作日内，采购人按合同价的20%支付预付款给中标供应商；

（2）项目竣工验收合格后，采购人支付至合同总价的80%，若工程规模减少的，则支付至完成量的80%，工程结算价经财政局投资审核中心审核后支付至工程结算价的97%；

（4）剩余工程款（质量保证金3%），质保期满后15个工作日内无息退回成交人。
（5）成交人凭以下有效文件与采购人结算：
①合同；
②成交人开具的正式发票；
③竣工验收资料（加盖采购人公章）；
④成交通知书；

⑤工程结算审核书。
（6）因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

工程量清单 
	单位工程预算汇总表

	工程名称：新城快线护坡塌方应急抢险治理工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	1.1
	新建路肩
	
	

	1.2
	凿除旧路肩
	
	

	1.3
	排水工程
	
	

	1.4
	挡土墙
	
	

	1.5
	护坡
	
	

	1.6
	清坍塌土方
	
	

	1.7
	路侧波形梁护栏
	
	

	1.8
	钢管混凝土桩基
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	
	

	2.2
	其他措施费
	
	

	3
	其他项目
	
	－

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	预算包干费
	
	

	3.6
	工程优质费
	
	

	3.7
	概算幅度差
	
	

	3.8
	索赔费用
	
	

	3.9
	现场签证费用
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	税前工程造价
	
	

	5
	增值税销项税额
	
	－

	6
	总造价
	
	

	7
	人工费
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	预算价合计=1+2+3+5
	
	0.00

	注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

	
	
	表—04


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：新城快线护坡塌方应急抢险治理工程
	标段：
	第 1 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	新建路肩
	
	
	
	
	
	

	1
	040203007001
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C35 弯拉强度5.0Mpa
2.厚度:26cm
3.伸缩缝设置
4.养生
	m2
	125
	
	
	

	2
	粤040202017001
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:20cm
	m2
	50
	
	
	

	3
	粤040202017002
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:44cm
	m2
	85.5
	
	
	

	4
	040202011001
	碎石
	1.石料规格:碎石
2.厚度:18cm
	m2
	50
	
	
	

	5
	040901008001
	植筋
	1.道路旧砼板 侧面植筋
	根
	29
	
	
	

	
	
	新建路肩合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	凿除旧路肩
	
	
	
	
	
	

	6
	041001001001
	拆除路面
	1.材质:混凝土类（无筋）
2.厚度:26cm
3.余方外运
	m2
	125
	
	
	

	7
	041001003001
	拆除基层
	1.材质:水泥稳定碎(砾)石
2.厚度:20cm
3.余方外运
	m2
	125
	
	
	

	8
	041001003002
	拆除基层
	1.材质:碎石
2.厚度:18cm
3.余方外运
	m2
	125
	
	
	

	
	
	凿除旧路肩合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	排水工程
	
	
	
	
	
	

	9
	040501017001
	混凝土方沟
	1.垫层、基础材质及厚度:石屑
2.混凝土强度等级:C25
3.伸缩缝(沉降缝)要求:每5~10m设置一道伸缩缝
	m
	37
	
	
	

	10
	041001008001
	拆除混凝土结构
	1.结构形式:无筋混凝土
2.余方外运
	m3
	10.56
	
	
	

	11
	041001008002
	拆除混凝土结构
	1.结构形式:钢筋混凝土
2.余方外运
	m3
	3.12
	
	
	

	12
	040501019001
	混凝土渠道
	1.断面规格:80*80cm
2.混凝土强度等级:C25
3.盖板材质、规格:C35钢筋砼
	m
	24
	
	
	

	本页小计
	1
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：新城快线护坡塌方应急抢险治理工程
	标段：
	第 2 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	13
	040501004001
	塑料管
	1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN500
2.管道检验及试验要求:管道闭水试验
	m
	15
	
	
	

	14
	010507004001
	台阶
	1.踏步高、宽:详见图纸
2.混凝土种类:现浇
3.混凝土强度等级:C25
	m3
	8.55
	
	
	

	
	
	排水工程合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	挡土墙
	
	
	
	
	
	

	15
	010504004001
	挡土墙
	1.混凝土种类:混凝土挡土墙
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	754.92
	
	
	

	16
	010101004001
	挖基坑土方
	1.土壤类别:一、二类土
	m3
	797.96
	
	
	

	17
	010103001001
	回填方
	1.密实度要求:夯填
	m3
	144.64
	
	
	

	18
	010103002001
	余方弃置
	1.运距:10km
	m3
	653.32
	
	
	

	19
	010103001002
	回填方
	1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:8:2人工级配砂石
	m3
	243.18
	
	
	

	
	
	挡土墙合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	护坡
	
	
	
	
	
	

	20
	010403007001
	石护坡
	1.石料种类、规格:毛石
2.勾缝要求:砂浆勾缝
3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5
4.泄水孔材料品种、规格：PVC管DN100
	m3
	370.3
	
	
	

	21
	050102015001
	挂网
	1.种类:三维网
	m2
	359
	
	
	

	22
	010516002001
	预埋铁件
	1.钢材种类:U型钉
	t
	0.20655
	
	
	

	23
	050102013001
	喷播植草(灌木)籽
	1.养护期:12个月
2.草(灌木)籽种类:草籽混合物
	m2
	359
	
	
	

	24
	010507002001
	室外地坪
	1.地坪厚度:20
2.混凝土强度等级:C25
	m2
	46.569
	
	
	

	25
	010507003001
	电缆沟、地沟
	1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25
	m
	21.66
	
	
	

	
	
	护坡合计
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：新城快线护坡塌方应急抢险治理工程
	标段：
	第 3 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	清坍塌土方
	
	
	
	
	
	

	26
	010101002001
	挖一般土方
	1.土壤类别:塌方
	m3
	469.09
	
	
	

	27
	010103002002
	余方弃置
	1.运距:10km
	m3
	469.09
	
	
	

	
	
	清坍塌土方合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	路侧波形梁护栏
	
	
	
	
	
	

	28
	011609001001
	栏杆、栏板拆除
	1.栏杆、栏板种类:波形护栏
	m
	26
	
	
	

	29
	010101004002
	挖基坑土方
	1.人工挖基坑土方
	m3
	1.69
	
	
	

	30
	010103002003
	余方弃置
	1.废弃料品种:余土
2.运距:10km
	m3
	1.69
	
	
	

	31
	010501003001
	独立基础
	1.混凝土种类:素混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	1.17
	
	
	

	32
	040205012001
	隔离护栏
	1.类型:波形梁护栏
	m
	26
	
	
	

	
	
	路侧波形梁护栏合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	钢管混凝土桩基
	
	
	
	
	
	

	33
	010501005001
	桩承台基础
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	153.6
	
	
	

	34
	010515001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:承台带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ25以外
	t
	1.23
	
	
	

	35
	010301003001
	钢管桩
	1.名称:打钢管桩
2.桩长:12m
3.材质:φ219*8mm开口式钢管桩（Q345）
	t
	47.66
	
	
	

	36
	010515001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:桩头插筋
	t
	1.83
	
	
	

	
	
	钢管混凝土桩基合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	37
	041101001001
	墙面脚手架（挡土）
	1.墙高:3m
	m2
	186
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：新城快线护坡塌方应急抢险治理工程
	标段：
	第 4 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	38
	041101001002
	墙面脚手架（挡土）
	1.墙高:9m
	m2
	180
	
	
	

	39
	041101001003
	墙面脚手架（护坡）
	1.墙高:9.48m
	m2
	765.8
	
	
	

	40
	粤050401010001
	坡地绿化脚手架
	1.搭设高度:20m以内
	m2
	359
	
	
	

	41
	041102031001
	管(渠)道平基模板
	1.构件类型:渠道
	m2
	136.9
	
	
	

	42
	041102017001
	挡墙模板
	1.名称:现浇混凝土模板制作、安装 挡墙
	m2
	732
	
	
	

	43
	041102003001
	承台模板
	1.名称:现浇混凝土模板制作、安装 承台 无底模
	m2
	6.1536
	
	
	

	
	
	单价措施合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：新城快线护坡塌方应急抢险治理工程
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	LSSGCSF00001
	绿色施工安全防护措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	19.8
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型
区分不同费率计算；
单独场地平整工程费率为4.35%；
道路、管网工程费率为16.50%；
桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%；

分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；

	2
	粤041109009001
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%

	3
	041109002001
	夜间施工增加费
	
	20
	
	
	
	以夜间施工项目人工费的20%计算

	4
	041109005001
	交通疏解员增加费
	
	15
	
	
	
	按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：

	
	
	表-11

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：新城快线护坡塌方应急抢险治理工程
	标段：
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	结算时据实结算。

	5
	041108001001
	地下管线交叉降效费
	
	0
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工方案计算

	6
	粤041109008001
	赶工措施费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	0
	
	
	
	赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1   式中：δ=合同工期/定额工期）

	7
	QTFY00000001
	其他费用
	
	
	
	
	
	按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	

	
	

	
	
	表-11


	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：新城快线护坡塌方应急抢险治理工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	123401.97
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	预算包干费
	14214.77
	
	

	6
	工程优质费
	
	
	

	7
	概算幅度差
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	索赔费用
	
	
	

	10
	其他费用
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合  计
	137616.74
	
	—

	注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

	
	
	表—12


	暂列金额明细表

	工程名称：新城快线护坡塌方应急抢险治理工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	名称
	计量单位
	暂定金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	元
	123401.97
	按分部分项合计的10%计取

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	123401.97
	—

	注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

	
	
	表—12—1


	材料（工程设备）暂估单价及调整表

	工程名称：新城快线护坡塌方应急抢险治理工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	材料(工程设备)
名称、规格、型号
	计量单位
	数量
	暂估（元）
	确认(元)
	差额±(元)
	备注

	
	
	
	暂估
	确认
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

	
	
	表—12—2


	专业工程暂估价及结算价表

	工程名称：新城快线护坡塌方应急抢险治理工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额
（元）
	结算金额
(元)
	差额
±(元)
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	0.00
	
	
	—

	注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

	
	
	表—12—3


	总承包服务费计价表

	工程名称：新城快线护坡塌方应急抢险治理工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	项目价值（元）
	服务内容
	计算基础
	费率(%)
	金额

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	0.00

	注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

	
	
	表—12—5


	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：新城快线护坡塌方应急抢险治理工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	取费基数
	计算费率
(%)
	金额(元)

	1
	增值税销项税额
	分部分项合计+措施合计+其他项目
	1487597.26
	9
	133883.75

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	133883.75

	 
	

	
	
	表—13


	单位工程人材机汇总表

	工程名称：新城快线护坡塌方应急抢险治理工程
	
	第 1 页  共 4 页

	序号
	编码
	名称及规格
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	品牌
	厂家

	1
	00010010
	人工费
	元
	212957.8517
	
	
	
	

	2
	RGFTZ
	人工费调整
	元
	0.1351
	
	
	
	

	3
	01000001
	型钢综合
	kg
	26.499
	
	
	
	

	4
	01010030
	热轧圆盘条φ10以内
	t
	0.105
	
	
	
	

	5
	01010125
	螺纹钢筋φ10~25
	t
	0.3456
	
	
	
	

	6
	01010130
	螺纹钢筋φ25以外
	t
	1.2608
	
	
	
	

	7
	01030031
	镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2
	kg
	2.6223
	
	
	
	

	8
	01030031@1
	镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2
	kg
	0.846
	
	
	
	

	9
	01030035
	镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5
	kg
	2.832
	
	
	
	

	10
	01030055
	镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0
	kg
	0.102
	
	
	
	

	11
	01090030
	圆钢φ12~25
	t
	1.8849
	
	
	
	

	12
	01150002
	六角空心钢综合
	kg
	2.615
	
	
	
	

	13
	02050260
	密封胶圈
	个
	27.1561
	
	
	
	

	14
	02090090
	塑料薄膜
	m2
	122.7439
	
	
	
	

	15
	02190060
	尼龙帽φ1.5
	个
	261.324
	
	
	
	

	16
	02270070
	土工布
	m2
	2017.22
	
	
	
	

	17
	02290080
	白棕绳
	kg
	4.2894
	
	
	
	

	18
	02290090
	麻丝
	kg
	13.8581
	
	
	
	

	19
	03013121
	膨胀螺栓M6×80
	十套
	0.36
	
	
	
	

	20
	03013161
	膨胀螺栓M10×80
	十套
	6.5
	
	
	
	

	21
	03019001
	圆钉综合
	kg
	42.8531
	
	
	
	

	22
	03134011
	水砂纸
	张
	2.355
	
	
	
	

	23
	03135001
	低碳钢焊条综合
	kg
	22.4233
	
	
	
	

	24
	03139131
	合金钢钻头一字型
	个
	1.6275
	
	
	
	

	25
	03139291
	钢锯片φ300
	片
	0.1375
	
	
	
	

	26
	03139531
	合金钎头φ150
	个
	0.0166
	
	
	
	

	27
	03213001
	铁件综合
	kg
	958.9885
	
	
	
	

	28
	03214046
	零星卡具
	kg
	205.8561
	
	
	
	

	29
	04010015
	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5
	t
	45.6615
	
	
	
	

	30
	04030015
	中砂
	m3
	477.4554
	
	
	
	

	31
	04050005
	碎石20~40
	m3
	9.5785
	
	
	
	

	32
	04050040
	碎石40
	m3
	71.7381
	
	
	
	

	33
	04050045
	碎石60
	m3
	2.737
	
	
	
	

	单位工程人材机汇总表

	工程名称：新城快线护坡塌方应急抢险治理工程
	
	第 2 页  共 4 页

	序号
	编码
	名称及规格
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	品牌
	厂家

	34
	04070045
	石屑
	m3
	10.9271
	
	
	
	

	35
	04110001
	毛石综合
	m3
	434.3619
	
	
	
	

	36
	04130001
	标准砖240×115×53
	千块
	0.0248
	
	
	
	

	37
	05010001
	杉原木综合
	m3
	0.054
	
	
	
	

	38
	05030060
	板枋材综合
	m3
	2.2063
	
	
	
	

	39
	05030330
	硬垫木
	m3
	0.0953
	
	
	
	

	40
	05030360
	定型板1000×500×15
	件
	34.686
	
	
	
	

	41
	05030370
	松杂直边板
	m3
	0.1458
	
	
	
	

	42
	13050440
	酚醛红丹防锈漆
	kg
	44.8264
	
	
	
	

	43
	13310070
	石油沥青30#
	kg
	54.406
	
	
	
	

	44
	13310090
	石油沥青60~100#
	t
	0.0178
	
	
	
	

	45
	13350250
	模板嵌缝料
	kg
	36.9077
	
	
	
	

	46
	14010030
	松节油
	kg
	10.4447
	
	
	
	

	47
	14030001
	柴油
	t
	0.0025
	
	
	
	

	48
	14030010
	柴油
	kg
	7.9274
	
	
	
	

	49
	14090040
	润滑脂
	kg
	0.33
	
	
	
	

	50
	14350630
	脱模剂
	kg
	93.2254
	
	
	
	

	51
	14390070
	氧气
	m3
	6.7248
	
	
	
	

	52
	14390100
	乙炔气
	kg
	2.9263
	
	
	
	

	53
	14410480
	强力植筋胶
	L
	1.102
	
	
	
	

	54
	17010058
	焊接钢管DN40
	m
	0.0045
	
	
	
	

	55
	17250080@1
	塑料排水管DN100
	m
	191.8722
	
	
	
	

	56
	17270090
	高压风管
	m
	0.1625
	
	
	
	

	57
	17270120
	橡胶管综合
	m
	0.225
	
	
	
	

	58
	17270180
	高压橡胶管综合
	m
	9.052
	
	
	
	

	59
	18250615
	管箍
	个
	6.0347
	
	
	
	

	60
	31190020
	草纸
	kg
	11.915
	
	
	
	

	61
	32070075
	草籽混合物
	kg
	64.0815
	
	
	
	

	62
	32270020
	有机肥
	t
	1.795
	
	
	
	

	63
	33010110
	钢管桩
	t
	48.1366
	
	
	
	

	64
	34050040
	草板纸80#
	张
	41.07
	
	
	
	

	65
	34110010
	水
	m3
	358.785
	
	
	
	

	66
	35010001
	复合木模板面板
	m2
	2.8201
	
	
	
	

	67
	35010010
	钢模板
	kg
	39.5144
	
	
	
	

	68
	35010030
	组合钢模板
	kg
	435.5106
	
	
	
	

	单位工程人材机汇总表

	工程名称：新城快线护坡塌方应急抢险治理工程
	
	第 3 页  共 4 页

	序号
	编码
	名称及规格
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	品牌
	厂家

	69
	35030020
	脚手架接驳管φ43×350
	支
	25.7581
	
	
	
	

	70
	35030030
	脚手架钢管底座
	个
	10.2595
	
	
	
	

	71
	35030050
	脚手架钢管φ51×3.5
	m
	101.5408
	
	
	
	

	72
	35030080
	木支撑
	m3
	0.8228
	
	
	
	

	73
	35030160
	脚手架活动扣(含螺丝)
	套
	30.7346
	
	
	
	

	74
	35030170
	脚手架直角扣(含螺丝)
	套
	75.5902
	
	
	
	

	75
	35030180
	脚手架直驳扣(含螺丝)
	套
	6.103
	
	
	
	

	76
	35050020
	尼龙安全网
	m2
	30.15
	
	
	
	

	77
	35090230
	钢支撑
	kg
	411.3113
	
	
	
	

	78
	99450760
	其他材料费
	元
	2982.6006
	
	
	
	

	79
	CLFTZ
	材料费调整
	元
	0.0167
	
	
	
	

	80
	8021903
	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20
	m3
	29.8152
	
	
	
	

	81
	8021903@1
	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20（泵送）
	m3
	0.2383
	
	
	
	

	82
	8021904
	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25
	m3
	855.992
	
	
	
	

	83
	8021904@1
	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25（泵送）
	m3
	4.0074
	
	
	
	

	84
	8021905
	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30
	m3
	156.3236
	
	
	
	

	85
	8021905@1
	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30（泵送）
	m3
	0.768
	
	
	
	

	86
	8021906
	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35
	m3
	4.848
	
	
	
	

	87
	8021906@1
	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35 弯拉强度5.0Mpa
	m3
	33.15
	
	
	
	

	88
	02050001@1
	橡胶圈DN500
	个
	3.09
	
	
	
	

	89
	04290080
	预制混凝土盖板
	m3
	4.848
	
	
	
	

	90
	17250350@1
	HDPE双壁波纹管环刚度8 Φ500
	m
	15.15
	
	
	
	

	91
	36030045@1
	三维植被网
	m2
	394.9
	
	
	
	

	92
	36130020@1
	波形梁护栏
	m
	26.026
	
	
	
	

	93
	00010003
	机上人工
	工日
	105.3723
	
	
	
	

	94
	99450630
	折旧费
	元
	16576.0178
	
	
	
	

	95
	99450640
	检修费
	元
	3002.9554
	
	
	
	

	96
	99450650
	维护费
	元
	8579.3983
	
	
	
	

	97
	99450660
	安拆费
	元
	957.3596
	
	
	
	

	单位工程人材机汇总表

	工程名称：新城快线护坡塌方应急抢险治理工程
	
	第 4 页  共 4 页

	序号
	编码
	名称及规格
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	品牌
	厂家

	98
	99450670
	汽油(机械用)国Ⅲ93#
	kg
	17.9659
	
	
	
	

	99
	99450680
	柴油(机械用)0#
	kg
	2964.5398
	
	
	
	

	100
	99450700
	电(机械用)
	kw·h
	1397.741
	
	
	
	

	101
	JXFTZ
	机械费调整
	元
	0.0216
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	
	
	
	
	
	


第四部分
合 同 条 款
新城快线护坡坍塌方应急抢险治理工程
合同书格式
（本合同条款仅作参考之用，若合同条款与用户需求书条款不符，以用户需求书条款为准）

项目名称：                         

合同编号：                         
签约地点：                         
签订日期：二零二零年   月     日
注：本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准。

建设单位（甲方）：云浮市云城区城市管理和综合执法局
法定负责人：
施工单位（乙方）： 

法定代表人：                 
 新城快线护坡坍塌方应急抢险治理工程
由 (乙方) 负责施工，根据现行有关法规，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条   工程概况
1、工程名称：新城快线护坡坍塌方应急抢险治理工程。
2、工程地点： 新城快线秀坑隧道前（庙咀附近）。
3、工程内容：根据甲方提供的图纸和有关的说明进行施工，具体内容包括：（1）市政工程
第二条   承包方式：
1、乙方按预算书内容，包工及包材料的方式承包。
2、未经甲方同意，乙方不得将工程分包。若未经甲方同意，乙方将工程分包给第三方进行施工，甲方有权终止合同，由此造成的损失，由乙方承担。
 第三条   工程期限
1.
本合同总工期数为 60 日历天，即从  年  月  日至  年  月  日。
2.
如遇下列情况，经甲方管理人员签证后，工期作相应顺延，并以书面形式确定顺延期限。
1）
不属于承包范围内的重大设计变更，实际施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度的。
2）
甲方管理人员无故拖延办理签证手续而影响下一道工序施工的。
3）
未按合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工进度的。
4）
因甲方负责的工作未能及时完成而影响施工的。
5）
因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度的。
                   第四条   工程承包价
1、工程承包总价为：人民币（￥    元）(下浮率    %)。
2、若工程无发生超出承包范围的重大设计变更或在施工中新增减工程项目，则按实际结算。
3、若工程有发生超出承包范围的重大设计变更或在施工中新增减工程项目，乙方在工程竣工验收合格后7天内，向甲方提交工程结算书及工程变更的有关依据，甲乙双方提出审查意见，乙方按双方同意的结算价办理工程结算。
4、其他方式： 无 
第五条   材料、设备供应
材料选用优质的材料施工，设备要符合标准。

第六条   工程质量和检查验收
1.
乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受监督检查。
2.
隐蔽工程由乙方自检后，填写《增加工程量现场签证单》，甲乙双方确认签字生效，竣工时一起结算。
3.
工程验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁布的施工验收规范和质量检验标准为依据。
4.
工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的施工技术资料，并书面递交竣工报告，由甲方组织有关单位进行竣工验收。

第七条   施工设计变更
1.
 甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，甲、乙双方均不得擅自修改。
2.
施工图的重大修改变更，必须经原批准及设计单位同意，设计修改议定单经甲方签证后，乙方才予实施。
3.
乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，可提出修改设计的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后实施。
4.
在工程施工中发生下列各项事实之一时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，要求确认。
1)
设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，设计文件所标明的施工条件与事实不符；
2)
设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明不符；
3)
设计图纸和说明文件中未明确的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。

第八条   双方责任：

（一）、甲方责任：
1、甲方应向乙方提供设计图纸及工程的其他有关资料。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。
2、负责组织施工、设计等有关部门进行图纸会审，图纸一经审定，双方不得随意更改。
3、甲方应组织好有关部门，密切配合工程施工。
4、甲方须选派驻工地代表，以书面通知乙方，该代表对工程进度，工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工验收手续，负责签证，解决施工中应由甲方解决的问题。
5、工程中途停建，缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。
6、甲方应及时以书面形式答复乙方提出的需甲方解决的问题。
7、甲方应按时提供工程所需的上述主材给乙方，否则，由此而引起的工期延误由甲方负责。
8、因上述主材的质量问题而造成工程质量事故的责任由甲方负责。
9、工程未经验收，而甲方提前擅自启用，由此发生的质量事故和其他问题，由甲方承担责任。
10、甲方必须在施工前对乙方进行安全技术交底并作交底记录。
11、接到乙方竣工验收报告后，甲方应在   天内组织有关人员验收，验收合格的，应以乙方送出的验收报告日期为竣工日期。
（二）、乙方责任：
1、及时向甲方送出开工通知书，施工进度计划表，竣工报告。
2、施工进程中，乙方不得随意变更施工图纸及说明书，如对设计图纸有异议须变更时，应取得甲方及设计部门的同意，取得甲方及设计单位书面认可后，方可进行施工。
3、乙方在施工期间，如有技术问题或需甲方解决的问题时，必须以书面上报甲方，否则，甲方不予答复。
4、乙方在施工期间，必须加强施工管理，严格遵守国家有关安全规定，落实一切安全措施，确保安全施工，在施工过程中，如发生设备、人身事故（含第三者）、工伤事故及因乙方责任引起的第三者的人身、设备事故，均由乙方负责。如乙方没有按规定落实各项安全措施，甲方工地代表有权责令停止工程的进行，并按相关规定进行处理。
5、供应本工程使用的料具，为了避免影响正常施工，不得挪作它用。
6、
本工程保修期为     年，从竣工之日起计算。保修期内任何质量问题，乙方必须在接到通知后12小时内到达现场处理，否则，甲方有权另外委托其他公司进行处理，所有的费用由乙方负责。
第九条   工程验收及资料移交
1、工程完工后，乙方书面通知甲方。甲方在规定期限内组织工程验收，工程验收不合格的，不准交付使用，并由乙方负责无偿整改至合格为止。
2、本工程的竣工验收，以施工图纸及说明书，以及部颁标准《工程施工及验收规范》为依据，验收合格由建设单位签章确认。
3、工程竣工验收合格后，乙方应将竣工图等有关技术资料和其它有关资料一式两套在一个月内交予甲方。

第十条
 工程价款的支付与结算
结算方式：本工程采用固定单价合同，工程量按实结算（工程量以中标人完成合同工程应予计量的实际发生工程量）。本项目的结算金额不得超过财政审核建安费，最终以财政部门审定为准。

由采购人按下列程序付款：
（1）预付款:签订合同且在中标供应商进场开工后10个工作日内，采购人按合同价的20%支付预付款给中标供应商；

（2）项目竣工验收合格后，采购人支付至合同总价的80%，若工程规模减少的，则支付至完成量的80%，工程结算价经财政局投资审核中心审核后支付至工程结算价的97%；

（3）剩余工程款（质量保证金3%），质保期满后15个工作日内无息退回成交人。
（4）成交人凭以下有效文件与采购人结算：
①合同；
②成交人开具的正式发票；
③竣工验收资料（加盖采购人公章）；
④成交通知书；

⑤工程结算审核书。
（5）因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

第十一条  违约责任
一 甲方：
1.
工程中途停建、缓建时，负责组织乙方及有关单位商议解决有关事宜。
2.
工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。
二 乙方：
1.
施工中因乙方原因，造成的安全和质量事故，责任由乙方负责。
第十二条 甲方按工程价款支付的约定把工程款转到乙方账户，户名：       ，账号：          ，开户行：                   。
第十三条 附则：
1、本合同自双方签署盖章之日起生效。
2、本合同所有附件、磋商文件 、报价文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同与双方签订的《发、承包工程安全协议书》及附件为一整体合同文件，同时生效。
4、合同文本一式    份，甲方执   份，乙方执   份，采购代理机构壹份，政府采购监管部门壹份。均具同等法律效力。
5、本合同条款未尽事宜，双方另行书面补充。在执行合同的过程中如有争议，双方应友好协商解决，协商不成，双方同意交由甲方所在地有管辖权的人民法院处理。
甲方(盖章)：                            乙方(盖章):
云浮市云城区城市管理和综合执法局 
                   
签约代表人：                            签约代表人：
签订日期：      年    月     日          签订日期：      年    月    日
附件：
廉 政 合 同
发包人：（全称）  云浮市云城区城市管理和综合执法局  
承包人：（全称）
    根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。
1  双方权利和义务
1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。
1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。
1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。
2  发包人义务
2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。
2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
2.4  发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
2.5  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。
2.6  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3  承包人义务
3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。
3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4  违约责任
4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。
4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。
5  双方约定
本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效
本合同的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。
7  合同法律效力
本合同作为新城快线护坡坍塌方应急抢险治理工程（工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。
8  合同份数
本合同一式   份，甲方   份，乙方   份，采购代理机构壹份、政府采购监管部门壹份。
发  包  人：（公章）                       承  包  人：（公章） 
地      址：                               地      址：
法定代表人(或委托代理人)：                 法定代表人(或委托代理人)：

电      话：                               电      话：
传      真：                               传      真：  
开户银行：                                 开户银行：
帐      号：                               帐      号：
上级部门：（公章）                         上级部门：（公章）
合同附件（合同编号
  ）

附件1  磋商文件………………………………………………………………………………

附件2  中标供应商的报价文件………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是磋商文件的“用户需求书”要求和中标供应商的报价文件中的相应内容；
      2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

第五部分
报 价 文 件 格 式
（报价文件须编页码，且页码必须连续）
自查表
	评审内容
	磋商文件要求
（详见《资格性和符合性审查表》各项）
	自查结论
	证明资料

	资格性审查
	（1）报价人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有 从事本项目的经营范围和能力；
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	（2）报价人未被列入“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn)以下任意记 录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采 购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)“政 府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；【说明： ①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站 （ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)查询 结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档； ③如相关失信记录已失效，报价人须提供相关证明资料。】
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应 商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按磋商文件第五部分格式要求提供 《报价人资格声明函》）；
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同 一合同项下的政府采购活动（按磋商文件第五部分格式要求提供《报价人资格声 明函》）；
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	（5）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

1提供企业法人营业执照（三证合一证明）复印件；

2 提供2018年、2019年经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）；

3 提供2020年4月至今（至少提供其中任意一个月）缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；

4提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料；

5提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	（6）具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级或以上资质（有效期内，提供相关证明文件复印件并加盖公章）；
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	（7）具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证（有效期内，提供相关证明文件复印件并加盖公章）；
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	符合性审查
	投标保证金已足额递交
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	报价文件完整、符合磋商文件规定的密封、签署、盖章
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标价格是固定唯一的
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	不存在低于成本价的报价或报价明显不合理而报价人不能合理说明的情况
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	报价有效期为90天
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	投标报价没有超出预算（预算价：￥1,621,481.01元）
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	商务没有重大偏离或保留
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页

	
	没有其它未实质性响应磋商文件的要求
	□通过 □不通过
	见报价文件第（ ）页


注：以上材料将作为报价人合格性和有效性审核的重要内容之一，报价人必须严格按照其内容及序列要求在报价文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效报价！在对应的□打“√”。
报 价 人（公章）：

授权代表（签字）：

日    期：

评审项目报价资料表
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	
	
	见报价文件
第（）页

	注：报价人应分别结合磋商文件第二部分报价人须知中《服务商务打分表》的内容，列出评审分项在报价文件所在位置，以便查对。


报 价 人（公章）：

授权代表（签字）：

日    期：

一、项 目 报 价 表
1．报价文件格式
附表1.1  

报价总表
报价人名称：                                         编号： 445302-202010-160001-0030
	序号
	采购内容
	报价
	完工期

	
	
	下浮率
（0%-100%）
	工程承包总价
（人民币 元）
	

	1
	
	
	
	

	总计
	大写：          ；

小写：          ；
	大写：          ；

小写：          ；
	


注：
此表须附在正、副本的报价文件中。

磋商报价要求具体见“评审方法”要求。
所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。
各报价人代表可自行保留一份《首次报价》，以便磋商报价时参考用。
以下浮率为准(范围为:0-100%(含界值)，以百分比为单位，按四舍五入原则保留小数点后 2 位小数)。
报 价 人（公章）：

授权代表（签字）：

日    期：

附表1.2

分项报价表

报价人名称：                                         编号： 445302-202010-160001-0030

格式要参照工程量清单作出分项报价
注：1. 此表乃开标一览表之各分项工作报价明细表，清单按照附件——工程量清单格式来填写。

2.报价按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字。
报 价 人（公章）：

授权代表（签字）：

日    期：

二、商 务 响 应
2．报价函格式
报 价 函
致:广东晓君招标采购代理有限公司
     我方确认收到贵方提供的  （项目名称）     磋商文件的全部内容，我方：_           _                 _  (报价人名称)作为报价者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本磋商的一切事宜。
    在此提交的报价文件, 正本 壹 份, 副本 叁 份，报价文件包括如下等内容:

一、 报价文件第一部分
     报价表


二、 报价文件第二部分
（一）报价函；
（二）授权书；
（三）资格证明文件；
（四）报价保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                     ；
（五）商务响应表及差异表；
（六）按磋商文件报价人须知的要求提供的报价文件格式的其它有关文件。
三、 报价文件第三部分
     技术响应文件及差异表
     并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（U盘形式与报价文件正本一起密封）。
我方已完全明白报价文件的所有条款要求，并重申以下几点：
（一）我方决定参加：采购项目编号为  445302-202010-160001-0030 的报价；
（二）全部货物之供应和有关服务的报价总价（详见报价表）；
（三）本报价文件的有效期为磋商日起的 90天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；
（四）我方已详细研究了磋商文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
（五） 我方明白并愿意在规定的磋商时间和日期之后,报价有效期之内撤回报价, 则报价保证金将被贵方没收。
（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息。
（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的报价。
（八） 我方如果成交，将保证履行磋商文件以及磋商文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。
（九） 如我方被授予合同，由我方就本次磋商支付或将支付的服务费列于磋商文件要求的承诺书（承诺书号ZB 445302-202010-160001-0030 ）中。
（十） 所有与本磋商有关的函件请发往下列地址:

  地    址：                     .邮政编码：                  .
  电    话：                     .传    真：                  .
  代表姓名：                     .职    务：                  .
报价人（公章）：
报价人地址：
授权代表（签字）：
日    期：
3．法定代表人证明书、法定代表人授权书格式（附：法定代表人、被授权人身份证复印件）
法定代表人证明书
致:广东晓君招标采购代理有限公司
                同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：                               单位名称：                            （公章）
附：代表人性别：                      年龄：         

身份证号码：                          

联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：                

主营（产）                                                                            

兼营（产）：
进口物品经营许可证号码：
主营：
兼营：
说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
      3.将此证明提交对方作为合同附件。
                                                    报价人（公章）：
地        址：
法定代表人授权书
致:广东晓君招标采购代理有限公司
      本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （报价人名称）的法定代表人。现任        职务。在  （项目名称）           项目报价[编号为：445302-202010-160001-0030 ]的报价和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。
报价人（公章）：
地        址：
法定代表人（签字）：
职        务：
4．资格声明函格式
报价人资格声明函

致:广东晓君招标采购代理有限公司

关于贵公司    年    月    日发布                             （采购项目编号：                   ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

(1）法人或者其他组织的营业执照（或三证合一证明）证明文件。

(2）提供2018年、2019年经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
(3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2020年4月至今（任意一个月）缴纳税收和社会保险的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）。

(4）提供为本项目服务的设备清单以及技术人员的名单材料。

(5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

二、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。
三、具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级或以上资质（有效期内，提供相关证明文件复印件并加盖公章）。
四、具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证（有效期内，提供相关证明文件复印件并加盖公章）。
五、本公司（企业）承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。

六、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录中，没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商（处罚期限届满的除外）。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准）

七、本公司（企业）作为  （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的报价人，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。
八、本公司（企业）理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。
九、本公司（企业）承诺在本次招标采购互动中，如有违法、法规，弄虚作假行为，所造成的损失，不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：1、本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2、本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。
报 价 人（公章）：

授权代表（签字）：

日    期：

附：政策适用性说明（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担项目、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

属于《中小型企业》的供应商必须提供由《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部》出具的证明文件并加盖公章为准，如不提供的评审时不能享受相应的价格扣除。
              企业名称（公章）： 

                                 日  期：

注：

1、《中小企业声明函》对中小企业参与政府采购活动时适用。

2、报价人若为残疾人福利性单位，则提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、报价人若为监狱企业，则提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

4、如报价人提供的货物中有其他小型或微型企业生产的货物时，请将货物制造商的《中小企业声明函》一并提供，否则该部分货物视为不符合价格扣除条件。
附：（注：本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                        单位名称（盖章）：
日  期：
注：

1、《中小企业声明函》对中小企业参与政府采购活动时适用。

2、报价人若为残疾人福利性单位，则提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、报价人若为监狱企业，则提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

4、如报价人提供的货物中有其他小型或微型企业生产的货物时，请将货物制造商的《中小企业声明函》一并提供，否则该部分货物视为不符合价格扣除条件。
5．资格证明文件格式
 [说明]报价人应按照磋商文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：
1.营业执照（三证合一）；

2.法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、授权代表人身份证复印件；

3.具有建设行政主管部门核发的有效的《安全生产许可证》（有效期内，提供相关证明文件复印件并加盖公章）；

4.具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级或以上资质（有效期内，提供相关证明文件复印件并加盖公章）；

5.报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间【说明：①由负责资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③如相关失信记录已失效，报价人须提供相关证明资料。】；
6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（按磋商文件第五部分格式要求提供《报价人资格声明函》）；
7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（按磋商文件第五部分格式要求提供《报价人资格声明函》）；
8.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

9.本项目不接受联合体投标。
6. 退保证金说明格式
退保证金说明

致：广东晓君招标采购代理有限公司

我方为                        报价[采购项目编号为：     ]所提交的保证金             元，请贵公司退还时划到以下帐户：

	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


报价人（公章）：

日       期：

注：本说明请附报价保证金交纳凭据
附：保证金交纳凭据

	报价保证金为转账及银行汇款形式的，请在此处粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件（加盖公章）。



 7．商务响应表格式
（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表
	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.对于上述要求，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，报价人可不设此表。
报 价 人（公章）：

授权代表（签字）：

日    期：

（2）一般 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表
	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	


注： 1.对于上述要求，如报价人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
 2.本表内容不得擅自修改。
报 价 人（公章）：

授权代表（签字）：

日    期：

8．其它资料格式
8.1  报价人简介；
8.2  报价人提供自2018年以来已完成的（以合同签订时间为准）同类项目（市政工程）业绩；
8.3  提供2018年、2019年经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，

提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
8.4  关于诉讼；
8.5  名称变更证明；
8.6  报价人获奖情况及质量认证；
8.7  报价人认为有必要提供的其它资料；
除上述资料外，《服务商务打分表》要求提交的其他资料。
8.1  报价人简介
报价人简介（报价人基本情况介绍，包括：人员、生产能力、技术设备、技术状况等，不够可以自制表格）
1、报价人情况表
	单位名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及机构设置
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	注册资本
	万元
	占地面积
	M2

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	M2

	
	资产情况
	净资产
	万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负债
	万元
	固定资产净值           万元

	财务状况
	年度
	主营收入
（万元）
	收入总额
（万元）
	利润总额（万元）
	净利润（万元）
	资产负债率

	
	2018
	
	
	
	
	

	
	2019
	
	
	
	
	


 8.2  报价人提供自2018年以来已完成的（以合同签订时间为准）同类项目（市政工程）业绩
业  绩  表
	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


注： 1、列出自2018年以来已完成的（以合同签订时间为准）同类项目（市政工程）业绩；
2、提供的业绩须同时提供合同复印件加盖公章，原件核查。
8.3近2年的财务报表
提供2018年、2019年经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明；报价人为新注册的，提供其中任意一个月的财务状况报表复印件（提供资产负债表、利润表、现金流量表）。
8.4 关于诉讼
报价人应说明近 3 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于报价人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若报价人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其报价资格将被取消。
8.5  名称变更证明
本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），报价人应提供相关变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。
8.6  售后服务机构的联系清单。
8.7  报价人认为有必要提供的其它资料。
除上述资料外，《服务商务打分表》要求提交的其他资料。
三、服 务 方 案 响 应

9．服务方案响应文件格式

9.1 服务需求响应表

（1） 实质性响应服务需求（“★”项）响应表

报价人应根据报价的实际情况对磋商文件中《用户需求书》的内容作全面响应。完全满足的在“响应栏”中打“√”，若有差异则打“×”，并将差异情况加以说明。

	序号
	用户需求
	响应情况
	差异描述

	1
	逐条响应
	逐条响应
	逐条响应

	2
	……
	……
	……

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	……
	
	
	


说明：
1.报价人/响应供应商必须对应招标/谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.报价人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。如无带“★”内容，报价人可不设此表。
报 价 人（公章）：

授权代表（签字）：

日    期：

（2）一般服务需求响应表
	序号
	招标要求
	投标/响应服务实际情况
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1、报价人须对应磋商文件“用户需求书”中的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合磋商要求。
2、报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

报 价 人（公章）：

授权代表（签字）：

日    期：

9.2  服务方案
报价人首先应充分理解磋商文件中用户需求书中内容的要求，并在此基础之上完成项目服务方案的编写：

报 价 人（公章）：

授权代表（签字）：

日    期：

9.2.1本项目管理技术人员配置
（1）本项目的项目负责人简历表

项目负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	具有认证资质
	

	已完成项目情况

	服务单位
	项目名称
	服务内容
	完成日期
	质量情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1）附项目负责人的资质证书
2）要求项目负责人专注于本项目的实施和管理，在项目实施过程中，不能任意更换。

（2）本项目实施技术服务人员情况表

参加本项目的实施技术服务人员情况表

	序号
	姓名
	部门
	职务
	本项目岗位及职责
	主要资历、项目经验

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	


备注：（1）提供所有参与本项目人员的相应毕业证书、身份证明等材料的复印件；

      （2）提供中、高级项目师的技术等级认证证书等

报 价 人（公章）：

授权代表（签字）：

日    期：

9.2.2施工进度计划
施工进度计划

报价人应按照磋商文件要求和根据“用户需求书”的要求提交整个项目施工进度计划。

报 价 人（公章）：

授权代表（签字）：

日    期：

9.3质量保证及售后服务
9.3.1质量保证措施
9.3.2售后服务承诺书

9.3.1质量保证措施
质量保证措施
报价人应按照磋商文件要求和根据《用户需求书》中质量保证的相关内容，其内容应包括但不限于此内容，分别详细说明报价人是如何保证供货质量，并列出具体的措施。

报 价 人（公章）：

授权代表（签字）：

日    期：

9.3.2售后服务承诺书

售后服务承诺书

报价人应详细说明质保期前后的服务，并说明备品备件的长期供应承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

1. 报价人对自己提供的货物 “三包”的说明；

2. 可向用户提供的优惠条件程度（备品、备件、专用工具等的供应）；

3. 制造商是否建立专门的售后服务机构；（附清单）

4. “三包”期间及之后，用户在使用时，出现故障的处理（响应时间、费用负担等）；

5. “三包”期间及之后，对货物进行跟踪保养、维护维修的工作方式及费用收取等；

报 价 人（公章）：

授权代表（签字）：

日    期：

10、采购人配合条件

 采购人配合的条件

为配合本项目计划进度时间表所进行的各阶段工作，报价人必须列明需采购人配合的工作内容和具体要求。

报 价 人（公章）：

授权代表（签字）：

日    期：

11、技术差异表格式
技术差异表

[说明]报价人应根据其提供的货物和服务，对照磋商文件“用户需求书”的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要，以便查对。

	序号
	磋商文件要求
	报价文件内容

	
	原条目
	简要内容
	技术响应书条目
	实际响应的内容提要

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


报 价 人（公章）：

授权代表（签字）：

日    期：

12、同意磋商文件条款声明格式
同意磋商文件条款声明

致:广东晓君招标采购代理有限公司
为响应你方组织的新城快线护坡坍塌方应急抢险治理工程  的相关服务的竞争性磋商[编号为： 445302-202010-160001-0030 ]，我方在参与报价前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在报价人的内容，我方并同意磋商文件的相关条款。

    特此声明。

报价人（公章）：                       .
法 定 地 址：                         .

邮 编：                      .

授权代表（签字）：               姓名（印刷体）                 .

电       话：                      .                       

传       真：                      .


